可以。你用 Codex 做这个毕设，最好的方式不是一句话让它“帮我做完整项目”，而是：

你按学习计划推进，每一步让 Codex 生成一小块代码，你负责运行、截图、测试、报错反馈。

Codex 本身就是面向代码任务的 AI 编程助手，可以读代码、改代码、运行代码；如果连接 GitHub，也可以让它基于仓库做任务。OpenAI 官方说明里也提到，Codex cloud 可以在云环境中后台处理代码任务；GitHub 可以在 ChatGPT 的 Settings → Apps 里连接并选择可访问的仓库。(OpenAI开发者)

一、推荐你的项目组织方式

你的毕设建议用一个 GitHub 仓库，里面放前后端：

emotion-agent-system/

├─ backend/        Spring Boot 后端

├─ frontend/       Vue 3 前端

├─ docs/           论文材料、接口文档、数据库设计

├─ README.md

└─ .gitignore

不要一开始就前端一个仓库、后端一个仓库。你现在做毕设，一个仓库更好管理。

二、Codex 使用原则

你记住这 5 条就行：

1. 一次只让 Codex 做一个小任务

2. 每次任务都说清楚：目标、技术栈、文件位置、完成标准

3. 不要让它直接大改整个项目

4. 它写完代码后，你必须本地运行测试

5. 报错时，把完整报错和相关代码发给 Codex 修

你给 Codex 的提示词最好用这个格式：

目标：

我要实现什么功能。

项目背景：

这是一个基于 Vue 3 + Spring Boot + MySQL 的情绪管理 Agent 毕设系统。

当前文件：

告诉它在哪个文件里改。

要求：

1. 不要改无关代码

2. 保持代码简单

3. 添加必要注释

4. 给出运行或测试方法

完成标准：

我能怎么验证这个功能已经完成。

这个格式很重要。
Codex 吃“明确任务”，不吃“帮我随便做做”。

三、正式开始前：先让 Codex 帮你建项目规范

第 0 步：新建 GitHub 仓库

仓库名可以叫：

emotion-agent-system

描述可以写：

基于大语言模型的情绪记录与管理智能体系统，包含情绪日记、NLP情绪分析、AI建议生成和情绪趋势可视化功能。

然后本地克隆：

git clone 你的仓库地址

cd emotion-agent-system

第 1 次问 Codex：生成项目 README 和目录

你可以直接复制这段给 Codex：

我正在做本科毕业设计项目，题目是《基于大语言模型的情绪记录与管理智能体系统设计与实现》。

技术栈计划：

前端：Vue 3 + Element Plus + Axios + ECharts

后端：Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL + JWT

AI：后端调用大语言模型 API，后续加入简单 NLP 情绪分析

项目结构：

frontend 放前端代码

backend 放后端代码

docs 放设计文档

请帮我生成：

1. README.md

2. docs/开发计划.md

3. docs/接口设计初稿.md

4. docs/数据库设计初稿.md

要求：

内容面向本科毕设，清晰、不要太复杂。

暂时不要生成具体业务代码。

这一步的目的不是写代码，而是先把项目“像个正经毕设项目”搭起来。

做完后提交：

git add .

git commit -m "初始化项目文档"

git push

四、按 8 周学习开发计划使用 Codex

第 1 周：前后端环境跑通

目标：

Vue 前端能启动

Spring Boot 后端能启动

前端能请求后端 /hello 接口

你给 Codex 的任务 1：创建后端基础接口

请在 backend 目录中创建一个 Spring Boot 项目的基础结构。

要求：

1. 使用 Java 17

2. 创建 HelloController

3. 提供 GET /api/hello 接口

4. 返回字符串：Hello Emotion Agent

5. 给出启动方法

6. 不要加入复杂业务代码

完成标准：

浏览器访问 http://localhost:8080/api/hello 能看到 Hello Emotion Agent。

你运行后端，确认接口能访问。

你给 Codex 的任务 2：创建 Vue 前端基础页面

请在 frontend 目录中创建 Vue 3 项目基础结构。

要求：

1. 使用 Vite + Vue 3

2. 创建首页 HomeView.vue

3. 页面显示“情绪管理智能体系统”

4. 使用 Axios 请求后端 /api/hello

5. 把后端返回内容显示到页面上

6. 说明如何安装依赖和启动前端

完成标准：

前端页面能显示后端返回的 Hello Emotion Agent。

这一周你要学会：

npm install

npm run dev

Spring Boot 启动

Axios 请求

浏览器控制台看报错

做完提交：

git add .

git commit -m "完成前后端基础连通"

git push

第 2 周：Vue 页面壳子

目标：

先做页面，不急着连数据库。

页面包括：

登录页

注册页

首页仪表盘

情绪日记页

历史记录页

AI陪伴页

情绪统计页

后台管理页

给 Codex 的任务

请帮我在 frontend 中搭建 Vue 3 页面路由和基础布局。

技术要求：

1. Vue 3

2. Vue Router

3. Element Plus

4. 顶部标题 + 左侧菜单 + 右侧内容区

5. 页面包括：

- 登录页 /login

- 注册页 /register

- 首页 /dashboard

- 情绪日记 /diary

- 历史记录 /history

- AI陪伴 /chat

- 情绪统计 /statistics

- 后台管理 /admin

要求：

1. 先只做静态页面

2. 每个页面有标题和简单说明

3. 不要写复杂业务逻辑

4. 给出需要安装的依赖

完成标准：

我点击左侧菜单可以切换不同页面。

这一步不要让 Codex 写后端。
只做前端壳子。

提交：

git add .

git commit -m "完成前端基础页面和路由"

git push

第 3 周：后端 MySQL + 日记 CRUD

目标：

用户可以新增、查询、修改、删除情绪日记。

给 Codex 的任务 1：建数据库表

请根据我的毕设项目，设计 MySQL 数据库建表 SQL。

先只设计两个核心表：

1. user 用户表

2. emotion_diary 情绪日记表

emotion_diary 需要包含：

id

user_id

title

content

mood_tag

emotion_polarity

emotion_type

emotion_score

keywords

ai_summary

ai_suggestion

diary_date

create_time

update_time

要求：

1. 给出完整 CREATE TABLE SQL

2. 字段命名使用下划线

3. 主键自增

4. 时间字段使用 datetime

5. 给出几条测试数据

把 SQL 放到：

docs/sql/init.sql

给 Codex 的任务 2：生成日记后端接口

请在 backend 中实现情绪日记模块的后端接口。

技术栈：

Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL

接口要求：

1. POST /api/diary 新增日记

2. GET /api/diary/list 查询日记列表

3. GET /api/diary/{id} 查询日记详情

4. PUT /api/diary/{id} 修改日记

5. DELETE /api/diary/{id} 删除日记

要求：

1. 使用 Controller、Service、Mapper、Entity 分层

2. 返回统一 Result 对象

3. 暂时先不做 JWT

4. user_id 可以先写死为 1

5. 代码简单清晰

6. 给出 Postman 测试示例

这一周的关键是：
前端还不重要，先让后端接口能用 Postman 测通。

提交：

git add .

git commit -m "完成情绪日记后端CRUD接口"

git push

第 4 周：前端接日记接口 + Axios 封装

目标：

前端能新增日记、显示日记列表。

给 Codex 的任务 1：封装 Axios

请帮我在 frontend 中封装 Axios 请求。

要求：

1. 创建 src/utils/request.js

2. baseURL 使用 /api

3. 设置 timeout 为 10000

4. 添加请求拦截器，后续可以自动携带 token

5. 添加响应拦截器，统一返回 response.data

6. 创建 src/api/diary.js

7. diary.js 中封装：

- addDiary(data)

- getDiaryList(params)

- getDiaryDetail(id)

- updateDiary(id, data)

- deleteDiary(id)

要求：

不要改页面代码，只封装请求工具和 API 文件。

给 Codex 的任务 2：日记页面接接口

请修改 frontend 的情绪日记页面和历史记录页面。

要求：

1. 情绪日记页面提供标题、内容、心情标签输入框

2. 点击提交后调用 addDiary 接口

3. 提交成功后提示“保存成功”

4. 历史记录页面调用 getDiaryList 接口

5. 使用 Element Plus 表格展示日记列表

6. 表格显示标题、心情标签、情绪类型、日期

7. 暂时不做复杂样式

完成标准：

我在前端新增一篇日记后，历史记录页面能显示出来。

提交：

git add .

git commit -m "完成前端日记模块接口对接"

git push

第 5 周：登录注册 + JWT

目标：

用户登录后才能访问系统。

给 Codex 的任务

请为项目实现用户注册登录和 JWT 认证。

后端要求：

1. POST /api/user/register 用户注册

2. POST /api/user/login 用户登录

3. 登录成功返回 token

4. 使用 JWT 保存 userId 和 username

5. 新增拦截器，除登录注册外，其余接口需要携带 token

6. 情绪日记接口根据 token 中的 userId 查询当前用户的数据

7. 密码不要明文存储，至少使用 BCrypt

前端要求：

1. 登录页面调用 login 接口

2. 登录成功后保存 token 到 localStorage

3. Axios 请求拦截器自动携带 token

4. 未登录访问系统页面跳转到 /login

5. 注册页面调用 register 接口

完成标准：

不同用户登录后，只能看到自己的日记。

这一块容易报错，别慌。
你本地跑起来后，把报错完整贴给 Codex：

我运行后出现下面报错，请帮我分析原因并给出修改方案。

报错如下：

……

相关代码：

……

要求：

只修改必要文件，不要重构整个项目。

提交：

git add .

git commit -m "完成用户登录注册和JWT认证"

git push

第 6 周：NLP 情绪分析模块

目标：

用户提交日记后，系统自动分析情绪。

第一版别搞 BERT，先做词典规则法，最稳。

给 Codex 的任务

请为 backend 实现一个简单的 NLP 情绪分析模块。

要求：

1. 创建 EmotionAnalyzeService

2. 输入一段日记文本

3. 输出：

- emotionPolarity：positive / negative / neutral

- emotionType：开心 / 焦虑 / 悲伤 / 愤怒 / 疲惫 / 平静

- emotionScore：1-5

- keywords：关键词字符串

- aiSummary：简短分析说明

实现方式：

1. 先使用情绪词典 + 规则判断

2. 积极词包括：开心、高兴、顺利、轻松、满意、期待

3. 消极词包括：焦虑、难受、压力、烦、崩溃、担心、疲惫、失眠

4. 根据命中词数量和程度词计算分数

5. 关键词可以先用简单分词规则或关键词匹配

集成要求：

用户新增日记 POST /api/diary 时，自动分析 content，并把结果保存到 emotion_diary 表。

完成标准：

输入“今天复习效率很低，感觉很焦虑，担心考试考不好”，保存后能看到：

emotionType = 焦虑

emotionPolarity = negative

emotionScore 大于等于 3

keywords 包含 焦虑、考试

这一步做完，你论文里的 NLP 模块就有东西写了。

提交：

git add .

git commit -m "完成基础NLP情绪分析模块"

git push

第 7 周：接入大模型 API

目标：

系统能生成 AI 情绪建议和 AI 陪伴回复。

注意：不要把 API Key 写进代码里。

让 Codex 创建：

.env.example

里面写：

LLM_API_KEY=your_api_key_here

LLM_BASE_URL=https://api.example.com

LLM_MODEL=your_model_name

给 Codex 的任务

请为 backend 实现大语言模型 API 调用模块。

要求：

1. 创建 LLMService

2. API Key 从环境变量读取，不要写死在代码里

3. 创建 POST /api/ai/suggestion 接口

4. 根据日记内容、情绪类型、情绪强度、关键词生成情绪建议

5. 创建 POST /api/ai/chat 接口，实现简单 AI 陪伴对话

6. Prompt 要明确：

- 不做医学诊断

- 不替代心理咨询

- 回复温和简短

- 建议具体可执行

- 遇到高风险表达时建议用户联系现实中的可信任对象或专业帮助

7. 接口失败时返回友好的错误提示

完成标准：

用户提交日记后，可以调用大模型生成 ai_suggestion 并保存到数据库。

如果你用 DeepSeek、OpenAI、通义千问，都让 Codex 按 OpenAI 兼容格式写会比较方便。

你可以补一句：

请优先使用 OpenAI SDK 兼容写法，baseURL、apiKey、model 都从配置读取，方便我后续切换 DeepSeek 或其他模型。

提交：

git add .

git commit -m "接入大语言模型生成AI建议"

git push

第 8 周：ECharts 可视化

目标：

展示情绪趋势图、情绪分布图、情绪强度图。

给 Codex 的任务 1：后端统计接口

请为 backend 实现情绪统计接口。

接口：

1. GET /api/stat/trend 获取近7天情绪强度趋势

2. GET /api/stat/distribution 获取近30天情绪类型分布

3. GET /api/stat/polarity 获取积极/消极/中性比例

要求：

1. 根据当前登录用户 userId 查询

2. 返回适合 ECharts 使用的数据结构

3. 使用 MyBatis-Plus 或 SQL group by 实现

4. 给出返回 JSON 示例

给 Codex 的任务 2：前端 ECharts 页面

请修改 frontend 的情绪统计页面。

要求：

1. 使用 ECharts

2. 调用 /api/stat/trend 展示近7天情绪强度折线图

3. 调用 /api/stat/distribution 展示近30天情绪类型饼图

4. 调用 /api/stat/polarity 展示积极/消极/中性柱状图

5. 页面加载时自动请求数据

6. 数据为空时显示“暂无数据”

完成标准：

用户新增多篇不同情绪日记后，统计页面能显示图表。

提交：

git add .

git commit -m "完成情绪统计可视化"

git push

第 9 周：Agent 进阶功能

目标：

让系统更像 Agent，而不是普通 AI 工具。

我建议你优先做这 3 个：

历史记忆

周报总结

风险词检测

任务 1：历史记忆模块

请为系统增加轻量级 Agent 记忆模块。

要求：

1. 创建 user_memory 表

2. 字段包括：

- user_id

- recent_emotion_summary

- frequent_keywords

- main_stressors

- suggestion_preference

- update_time

3. 每次用户新增日记后，更新该用户的近期情绪记忆

4. AI 建议和 AI 聊天时读取 user_memory，作为 Prompt 上下文

5. 代码不要复杂，先实现可用版本

完成标准：

AI 回复能结合用户最近的情绪趋势和高频关键词。

任务 2：周报生成

请实现情绪周报功能。

后端接口：

GET /api/ai/report/week

要求：

1. 查询当前用户最近7天日记

2. 统计主要情绪、平均情绪强度、高频关键词

3. 调用大语言模型生成周报

4. 周报包括：

- 本周主要情绪

- 情绪变化趋势

- 高频关键词

- 可能压力来源

- 下周建议

5. 回复不做医学诊断

前端要求：

在周报页面增加“生成本周报告”按钮，并展示报告内容。

任务 3：风险词检测

请实现风险词检测模块。

要求：

1. 创建 RiskCheckService

2. 在用户提交日记和 AI 聊天前检测风险词

3. 风险词先用配置列表实现

4. 如果检测到高风险表达，不进行普通建议生成，而是返回安全提示

5. 安全提示内容要温和，建议用户联系现实中的可信任的人、学校老师、家人或当地紧急服务

6. 不要输出医疗诊断

完成标准：

输入明显高风险表达时，系统返回安全提示。

提交：

git add .

git commit -m "增加Agent记忆周报和风险检测"

git push

五、每天和 Codex 的配合方式

你每天就按这个循环：

1. 先自己看 30 分钟相关知识

2. 给 Codex 一个小任务

3. 拉取/应用代码

4. 本地运行

5. 报错就把完整报错给 Codex

6. 功能跑通后截图

7. commit 提交

别让 Codex 一口气写完所有模块。
那样很容易变成：代码一堆，跑不起来，你也不知道哪里错了。

六、每次提交 Git 的节奏

建议每完成一个小功能就提交一次：

git status

git add .

git commit -m "完成xxx功能"

git push

比如：

git commit -m "完成登录页面"

git commit -m "完成日记新增接口"

git commit -m "完成Axios封装"

git commit -m "完成情绪分析服务"

git commit -m "完成AI建议生成"

这样你后面论文可以写：

系统采用 Git 进行版本管理，按照功能模块逐步开发。

答辩时也显得很正规。

七、你可以让 Codex 顺便帮你生成论文材料

每做完一个模块，就让 Codex 总结。

比如日记模块做完后问：

请根据当前项目代码，帮我总结“情绪日记模块”的设计与实现说明，用于毕业论文第五章。

要求：

1. 包括模块功能

2. 包括主要接口

3. 包括涉及的数据表

4. 包括实现流程

5. 用正式论文语气

6. 不要编造代码里没有的功能

统计模块做完后问：

请根据当前代码，生成“情绪统计与可视化模块”的论文描述，包括功能说明、后端统计接口、前端 ECharts 展示方式和实现流程。

这样你不是最后才写论文，而是边开发边攒材料。爽，后期少熬夜。

八、最推荐你现在立刻做的第一步

你现在先不要急着让 Codex 写 AI、Agent、BERT。

第一步就做这个：

创建 GitHub 仓库

↓

建立 frontend/backend/docs 目录

↓

生成 README 和开发计划

↓

跑通 Spring Boot /api/hello

↓

跑通 Vue 调用 /api/hello

你给 Codex 的第一句话可以直接用：

我正在做本科毕设《基于大语言模型的情绪记录与管理智能体系统设计与实现》。请帮我搭建一个前后端分离项目的初始结构，仓库中包含 backend、frontend、docs 三个目录。先不要实现复杂功能，只需要生成 README、开发计划文档，并说明后续如何逐步开发。

先把这个跑起来。
后面每一步都按“一个模块一个任务”让 Codex 做，就稳。

可以，这个项目往 Agent 方向扩展的关键，不是简单加一个聊天窗口，而是让系统具备：目标、记忆、工具调用、规划、反馈闭环。

你现在的系统基础版大概是：

用户写情绪日记

↓

系统分析情绪

↓

大模型生成建议

↓

展示趋势图

这叫 AI 情绪管理系统。

如果要扩展成 Agent，就要变成：

用户持续记录情绪

↓

Agent 记住用户近期状态

↓

主动分析情绪变化

↓

判断用户当前需要什么

↓

调用不同工具

↓

生成计划 / 建议 / 提醒

↓

根据用户后续反馈调整策略

一句话：

系统不只是回答用户，而是围绕“帮助用户管理情绪”这个目标，持续观察、分析、计划和行动。

一、最基础的 Agent 扩展：加“记忆”

这是最重要的一步。

普通 AI 聊天是：

用户：我今天很焦虑

AI：给你一些建议

Agent 版本应该是：

用户：我今天很焦虑

Agent：我注意到你这周已经有 3 次提到考试和焦虑，可能最近学习压力比较集中。今天可以先做一个 20 分钟的小复习计划，不用一次解决全部问题。

区别在于：Agent 会结合历史记录回答。

你可以设计一个“记忆模块”。

记忆内容包括：

用户最近 7 天情绪趋势

用户高频关键词

用户常见压力来源

用户最近一次 AI 建议

用户打卡频率

用户偏好的建议方式

比如数据库里可以加一个表：

user_memory 用户记忆表

字段可以有：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| user_id | 用户 ID |
| recent_emotion_summary | 近期情绪总结 |
| frequent_keywords | 高频关键词 |
| main_stressors | 主要压力源 |
| suggestion_preference | 建议偏好 |
| last_report | 最近一次总结 |
| update_time | 更新时间 |

这样你的 Agent 就不是“每次都从零认识用户”。

二、加“工具调用”能力

Agent 很重要的特征是：它会调用工具完成任务。

在你的系统里，可以把每个功能都设计成一个工具。

比如：

| 工具名 | 功能 |
| --- | --- |
| EmotionAnalyzeTool | 分析日记情绪 |
| KeywordExtractTool | 提取关键词 |
| TrendAnalyzeTool | 分析近 7 天情绪趋势 |
| MemoryReadTool | 读取用户历史记忆 |
| MemoryUpdateTool | 更新用户情绪记忆 |
| SuggestionGenerateTool | 调用大模型生成建议 |
| ReportGenerateTool | 生成周报/月报 |
| RiskCheckTool | 检测极端负面内容 |
| ReminderTool | 生成打卡提醒 |
| PlanGenerateTool | 生成今日小计划 |

这样你的 Agent 流程可以写成：

用户输入

↓

RiskCheckTool 风险检测

↓

EmotionAnalyzeTool 情绪分析

↓

KeywordExtractTool 关键词提取

↓

MemoryReadTool 读取历史记忆

↓

TrendAnalyzeTool 分析趋势

↓

SuggestionGenerateTool 生成建议

↓

MemoryUpdateTool 更新记忆

↓

返回结果

论文里这就可以写成：

本系统通过工具调用机制将情绪分析、关键词提取、历史记忆读取、趋势分析和建议生成等功能模块进行封装，使智能体能够根据用户输入选择合适的工具完成情绪管理任务。

这个说法就比较像 Agent 了。

三、加“规划能力”

普通系统只会给建议，Agent 可以生成计划。

比如用户输入：

最近很焦虑，事情很多，不知道从哪里开始。

普通 AI 回复：

别太焦虑，可以先休息一下。

Agent 回复应该更具体：

我帮你拆成一个今天可以完成的小计划：

1. 先写下最让你焦虑的 3 件事。

2. 选一件最容易开始的，做 20 分钟。

3. 做完后记录一下情绪分数。

4. 晚上我可以帮你总结今天状态。

这就是 规划能力。

你可以做一个“今日情绪调节计划”功能。

计划内容可以包括：

今日情绪状态

主要压力源

建议完成的小任务

放松建议

晚间复盘提醒

比如页面叫：

今日情绪计划

用户提交日记后，系统生成：

今日状态：焦虑偏高

主要压力源：考试、复习效率

建议计划：

1. 先复习一章最熟悉的内容

2. 使用 25 分钟番茄钟

3. 结束后休息 10 分钟

4. 晚上记录一次复盘

这个功能很适合作为 Agent 扩展亮点。

四、加“反馈闭环”

Agent 不是一次性回答，而是会根据后续结果调整。

比如今天 Agent 给了建议：

建议你先完成一个 20 分钟小任务。

晚上系统可以问：

今天的小任务完成了吗？

完成后情绪有没有变化？

然后根据用户反馈更新策略。

可以设计一个反馈流程：

Agent 给出建议

↓

用户执行或忽略

↓

用户进行晚间复盘

↓

系统记录执行情况

↓

Agent 判断建议是否有效

↓

下次生成更适合的建议

数据库可以加：

agent_task 任务表

字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 任务 ID |
| user_id | 用户 ID |
| task_content | Agent 生成的小任务 |
| status | 未完成 / 已完成 / 已放弃 |
| before_score | 执行前情绪分数 |
| after_score | 执行后情绪分数 |
| feedback | 用户反馈 |
| create_time | 创建时间 |

这样答辩时可以说：

系统通过任务反馈机制形成情绪管理闭环，使 Agent 能够根据用户反馈调整后续建议。

这就很加分。

五、加“主动提醒”

Agent 可以有一定主动性。

不过本科毕设不用做真正复杂推送，可以先做站内提醒。

比如：

你已经 3 天没有记录情绪了，要不要今天简单写一句？

或者：

你最近 7 天负面情绪出现频率较高，建议今晚做一次简短复盘。

再比如：

本周关键词里“考试”“熬夜”“压力”出现较多，要不要生成一份复习减压计划？

这个叫 主动干预 / 主动建议，但要注意措辞，不能写成心理治疗。

建议你写成：

主动提醒与辅助建议

不要写：

心理干预治疗

这样更安全。

六、加“多 Agent 分工”

如果你想把项目包装得更高级，可以设计成多个子 Agent。

比如：

| 子 Agent | 职责 |
| --- | --- |
| 情绪分析 Agent | 负责识别情绪类型和强度 |
| 记忆 Agent | 负责总结用户历史状态 |
| 建议生成 Agent | 负责生成日常建议 |
| 报告 Agent | 负责生成周报/月报 |
| 风险检测 Agent | 负责识别极端负面表达 |
| 计划 Agent | 负责生成今日小计划 |

整体架构：

用户输入

↓

主控 Agent

↓

调用不同子 Agent

↓

整合结果

↓

返回给用户

但是注意：
实际开发时不一定真的写很多复杂 Agent 框架。

你可以在系统设计里这样写，代码里用不同 Service 类实现：

EmotionAgentService

MemoryService

RiskCheckService

ReportService

PlanService

LLMService

这样既有 Agent 架构，又不会把开发难度搞爆。

七、加“情绪周报/月报 Agent”

这个非常适合毕设展示。

基础版周报只是统计：

本周积极 3 次，消极 4 次。

Agent 版周报应该是：

本周你的情绪整体偏低落，负面情绪主要集中在周三和周五。

高频关键词包括：考试、熬夜、复习。

可能的压力来源是学习任务堆积和休息不足。

下周建议：

1. 提前拆分复习任务；

2. 尽量固定睡眠时间；

3. 每天只记录一个最主要压力源。

这个功能很像 Agent，因为它会：

读取历史数据

↓

总结规律

↓

推断压力来源

↓

生成下周计划

推荐你重点做。

八、加“情绪日历 Agent”

这个也很适合展示。

类似 GitHub 贡献图，每一天一个情绪颜色或分数：

周一：平静

周二：焦虑

周三：疲惫

周四：开心

周五：焦虑

点开某一天，Agent 可以总结：

这一天你的主要关键词是“作业、熬夜、压力”，情绪强度为 4。

再扩展一点：

Agent 发现：你的负面情绪更容易出现在周三和周五。

这个就是从数据里发现模式。

九、加“个性化建议偏好”

Agent 应该越来越懂用户。

你可以让用户选择自己喜欢哪种建议风格：

温柔安慰型

理性分析型

行动计划型

简短提醒型

朋友陪伴型

比如同一句情绪：

我今天很焦虑。

不同风格回复不同。

温柔安慰型

今天确实有点难熬，你能把这种感觉写下来已经很不容易了。先别急着解决所有事，可以先让自己缓一缓。

行动计划型

你现在可以先做三步：写下最焦虑的事，选一个最容易开始的任务，设置 20 分钟计时器。

这个功能非常适合写成：

个性化情绪反馈策略

听起来就很像 Agent。

十、加“长期目标管理”

Agent 可以不仅看今天，还可以围绕长期目标工作。

比如用户设置：

目标：减少考试焦虑

周期：30 天

方式：每日记录 + 每周复盘

Agent 每周检查：

本周考试相关焦虑出现 4 次，比上周少 1 次。

系统可以生成：

本周目标进展：略有改善

下周建议：继续保持每日复盘，减少熬夜关键词出现频率

这个方向就非常 Agent 化：

用户目标

↓

持续记录

↓

阶段评估

↓

策略调整

不过这个可以作为进阶功能，不建议第一版就做太复杂。

十一、你的项目可以分成 3 个 Agent 版本

版本 1：轻量 Agent，最推荐

适合本科毕设，能做完。

功能包括：

情绪日记

情绪分析

历史记忆

AI 建议

趋势图

周报总结

AI 陪伴对话

Agent 特点：

感知 + 记忆 + 分析 + 反馈

这是最稳的。

版本 2：工具调用 Agent

比版本 1 更高级。

增加：

工具调用机制

风险检测工具

趋势分析工具

计划生成工具

报告生成工具

Agent 特点：

根据用户输入选择不同工具完成任务

适合论文里重点写架构。

版本 3：自主规划 Agent

最像 Agent，但难度最高。

增加：

今日计划

任务执行反馈

主动提醒

长期目标管理

个性化策略调整

Agent 特点：

有目标、有计划、有反馈闭环

适合想冲优秀毕设，但开发量明显更大。

十二、我建议你最终做这个版本

你的毕设最适合做：

轻量级情绪管理 Agent

功能控制在这个范围：

1. 情绪日记记录

2. NLP 情绪分析

3. 历史情绪记忆

4. AI 陪伴对话

5. 情绪趋势可视化

6. 周报/月报生成

7. 今日情绪建议

8. 风险词检测

然后论文里把 Agent 扩展点写成：

感知模块：接收用户日记和对话输入

记忆模块：保存历史情绪记录和用户偏好

分析模块：进行情绪分类、关键词提取和趋势分析

规划模块：生成今日建议和阶段性总结

工具模块：调用情绪分析、图表统计、大模型 API 等工具

反馈模块：根据用户记录更新后续建议

这套说法很完整，而且做起来不会过分离谱。

十三、答辩时可以这么讲

你可以这样描述你的 Agent：

本系统不是单纯的情绪日记工具，也不是普通聊天机器人，而是一个面向情绪记录场景的轻量级智能体。系统能够感知用户输入的日记和对话内容，结合历史情绪记录形成用户记忆，通过情绪分析、关键词提取和趋势统计等工具理解用户状态，再调用大语言模型生成个性化建议、周报总结和陪伴式回复，从而形成“记录—分析—反馈—再记录”的情绪管理闭环。

这段话非常适合放进开题报告和答辩 PPT。